黄总你最好客户说明，有什么要求就预先说好，尤其是数据方面的，如果客户不特殊说明，那就按照我的设计来，如果后面要加要改我们这边不承担责任，还有就是我看到设计图很多都是1,2,3这样的页面跳转，手机网站应该是下拉生成更多数据吧？

1. 网站架构设计，数据库设计 7天（如果客户没有特别需求就可能参照爱游的架构，数据库设计的细节需要根据客户需求确定）
2. 用户邮箱验证注册，登录 3天
3. 保存，处理用户信息 2天 （这个要和客户商量好要记录用户哪些信息，因为一旦设计方案确定，开发到一半再改就很麻烦，例如一些不经常用到但可能客户以后想要的数据，就好像用户的登录流水之类的数据）
4. 密码遗失找回 1天
5. 第三方登录 7天 （之前没接触过第三方登录的接口，这个可能要研究一下，具体待定）
6. 用户发表文章/信息 6天（鉴于需求要求，发布形式已经固定，如果需要添加新的发布内容选项需要修改代码，具体的发布选项由需求确定，并且这部分需要前端协调）
7. 用户编辑删除文章功能 6天
8. 文章/信息保存处理 3天
9. 文章的前台展示 2天
10. 用户关注/取消关注文章功能 3天
11. 用户关注列表，发表文章列表前台展示 2天
12. 用户资料前台编辑 1天
13. 站内搜索 2天（根据需求只有标题，内容和标签搜索，标签搜索是点击标签就列出该标签的文章）
14. 后台用户管理，管理员可以修改，删除用户信息 3天
15. 后台文章管理，管理员可以修改删除文章内容 3天
16. 后台标签管理（所有标签，像兼职类型，或者学校之类的），管理员可以添加删除标签 6天
17. 意见反馈，包括后台展示 2天
18. 套页面 5天
19. 网站上线联调测试 10天
20. 微信公众号修改 5天（具体需求待定）
21. 文章审核功能 5天
22. 首页banner图（连后台） 2天
23. 底部广告图（连后台） 2天
24. 首页热门推荐（连后台） 2天
25. 刷新功能 3天
26. 邮箱跳转 3天
27. 草稿箱 4天